招　标　文　件

项目名称：南京审计大学多维心理健康大数据服务平台建设项目

标书编号：JSZC-320000-SCZX-G2023-0136

江苏省政府采购中心

____年___月___日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受南京审计大学的委托，江苏省政府采购中心就南京审计大学多维心理健康大数据服务平台建设项目JSZC-320000-SCZX-G2023-0137进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南京审计大学多维心理健康大数据服务平台建设招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于    年  月  日    点    分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2023-0137

2.项目名称：南京审计大学多维心理健康大数据服务平台建设项目

3.预算金额：200万

4.本项目最高限价为 200  万元。

5.采购需求（详细内容见本招标文件第四章）

5.1项目名称：南京审计大学多维心理健康大数据服务平台建设项目

5.2项目地点：江苏省南京市

5.3项目实施内容：依托大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，完成数据中台建设、数据应用搭建、可组态融合展示以及数字应用搭建等模块建设，助推大数据人工智能新业态的产业升级，推动心理服务领域从传统的线下咨询模式到“人工智能+”心理精准支持，提升心理服务品质和效能，改进和优化学生心理健康管理，赋能心理救助援助服务工作。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：项目计划建设工期为3个月，试运行3个月，免费质保及维护期不少于3年。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目  不接受    联合体投标。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.    年  月  日    点    分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购交易执行系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　南京审计大学

地址：　南京市浦口区雨山西路86号

联系人：  王老师

联系方式：　025-58318724

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：

联系人：

联系方式：

### 八、其他

1. 供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《江苏省政府采购交易执行系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html）规定领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。“江苏省政府采购交易执行系统”将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “江苏省政府采购交易执行系统”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“江苏省政府采购交易执行系统”查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“江苏省政府采购交易执行系统”向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“江苏省政府采购交易执行系统”中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在“江苏省政府采购交易执行系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“江苏省政府采购交易执行系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“江苏省政府采购交易执行系统”查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“江苏省政府采购交易执行系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“江苏省政府采购交易执行系统”系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3027室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“江苏省政府采购交易执行系统”及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“江苏省政府采购交易执行系统”不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 甲方享有本项目实施过程中所有软硬件资产的所有权、使用权及管理权。

4.2乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.3 乙方对本项目所有信息负有永久保密义务，不得用于本项目以外的任何用途，不得侵害、外泄或以任何直接或间接的方法使任何第三人知悉或使用。否则，需承担由此带来的所有风险和责任（包括但不限于由此给用户和采购人带来的损失、风险的责任）。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1本合同项下的货物及服务均用人民币以转账支票、银行汇票、电汇等方式通过甲方银行与乙方银行之间进行支付。

8.2 合同价格采用分阶段支付的方式，本合同的支付方（甲方）为南京审计大学，支付申请文件应符合南京审计大学相关规定。

8.3 支付

8.3.1预付款

在甲方收到乙方支付请求并附下列单据且证实其完整无误三十（30）天内，由甲方支付给乙方合同总价的百分之十（10%）：

- 乙方出具的本次支付请求；

- 经甲方确认的功能清单及实施计划；

- 配齐项目团队人员；

- 完成设计联络，提供相关证明文件；

- 按甲方要求提供增值税专用发票或收据。

8.3.2上线款

在甲方收到乙方支付请求并附下列单据且证实其完整无误三十（30）天内，由甲方支付给乙方合同总价的百分之四十（40%）：

- 乙方出具的本次支付请求；

- 系统调试运行开通；

- 经甲方确认的测试报告或其他证明材料

- 甲方出具的系统已正式试运行的证明文件；

- 按甲方要求提供增值税专用发票或收据。

8.3.3初验款

在甲方收到乙方支付请求并附下列单据且证实其完整无误三十（30）天内，由甲方支付给乙方合同总价的百分之四十（40%）：

- 乙方出具的本次支付请求；

- 项目验收评审通过证明文件；

- 按甲方要求提供增值税专用发票或收据。

8.3.4最终验收款

在甲方收到乙方支付请求并附下列单据且证实其完整无误三十（30）天内，由甲方支付给乙方合同总价的百分之十（10%）：

- 乙方出具的本次支付请求；

- 质保期履约完成证明文件；

- 竣工结算资料归档移交完毕；

- 按甲方要求提供增值税专用发票或收据。

（备注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%。与疫情防控紧密相关的采购合同预付款比例最高可达100%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。确定后该备注删除。）

(备注2:项目经办人可根据项目具体情况自行调整。确定后该备注删除。)

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

### 一、项目概况

## 1.1	项目目标

依托大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，完成数据中台建设、数据应用搭建、可组态融合展示以及数字应用搭建等模块建设，助推大数据人工智能新业态的产业升级，推动心理服务领域从传统的线下咨询模式到“人工智能+”心理精准支持，提升心理服务品质和效能，改进和优化学生心理健康管理，赋能心理救助援助服务工作。

## 1.2	项目背景与定位

随着政府部门对学生心理健康的愈加重视，学生相关心理评测数据、咨询数据等相关数据量越来越大，但是数据存储相对分散，各类来源的心理数据散落在不同系统中，大量数据没有得到收集，分析缺少数据支撑。

同时随着物联网技术的发展，各类设备也运用了智能数据辅助心理分析，心理数据类型多种多样，包含了大量的文字、图片和音视频等资料，对心理健康数据的建模、分析等还处于原始阶段，需要有相对专业的数据存储、清洗、整理、建模、分析的平台和工具；利用多维心理健康大数据中心的软件平台和工具对这些数据进行建模、分析，得出一些强相关的模型及算法，具有较高的科研价值，同时能给相关工作提供有意义的数据支撑，能够进一步提升社会服务的成效，促进社会心理服务体系的建设。

因此，通过多维心理健康大数据的平台建设，助推大数据人工智能新业态的产业升级，将推动心理服务领域从传统的线下面咨询模式到“人工智能+”心理精准支持，极大提升心理服务品质和效能，助推大数据人工智能时代产业升级和布局优化。用科技赋能心理服务工作，改进学生的心理服务感知和体验，改进和优化学生心理健康教育体系建设。

## 1.3	项目简述

1.项目名称：多维心理健康大数据服务平台建设项目

2.项目地点：江苏省南京市

3.项目实施内容：本项目实施内容包括项目启动、需求分析、方案设计、开发集成、系统测试、上线试运行、质保期服务等。

## 1.4	工期要求

项目计划建设工期为自合同签订起3个月，试运行3个月，免费质保及维护期不少于3年。从本项目功能顺利上线，试运行结束后进入质保期。

### 二、项目技术需求

## 2.1	总体需求

江苏省大学生心理危机预防与干预研究中心积累了大量的基础和专业数据，需要开发多维心理健康大数据服务平台来进一步开发利用相关的数据；同时作为国家发改委重点项目长三角社会救助援助公共服务平台的落实单位，规划建设多维心理健康大数据服务平台，平台需由数据中台、数据应用搭建、可组态融合展示以及数字应用搭建等模块组成，提供多源数据整合、报表统计、数据可视化、自助式BI分析等功能，采用先进的图形化数据展现技术，对分析的业务数据和线索关联进行可视化展现，支持心理大数据多个统计分析维度的动态显示，实现基于大数据和AI的智慧应用创新，赋能心理服务工作。

## 2.2	通用要求

1.完整性

本需求书仅给出系统的主要技术要求，对于用户需求书中未明确的部分，供应商须本着提供完整的、满足业务要求的原则进行必要的补充，以保证系统的完整性。

2.安全性

本系统的信息安全等保要求应达到二级，供应商应根据需求整体考虑系统的信息安全，至少采用访问控制、防火墙、病毒防护、终端安全管理等安全性措施，防止或阻止非授权的访问或活动。

信息安全等级保护测评工作应由供应商委托、组织具备公安部认定资质的具备信息安全等级保护测评资质的第三方测评机构实施。供应商应无条件组织并通过国家相关网络安全监管机构对本系统信息安全等保二级的验收。

供应商需就网络信息安全给出详细方案建议，需满足国家相关网络安全监管机构对系统信息安全的要求及通过信息安全等级保护技术测评指标，并在合同谈判阶段由采购方确认，若方案建议不满足用户需求书及国家信息安全法律法规的相关要求，则供应商应无条件更换信息安全软硬件解决方案直至满足以上要求，由此产生的任何费用由供应商承担。

若信息安全系统配置不够导致本系统信息安全系统安全性有漏洞或有问题，则供应商应无条件增加或更换信息安全软硬件直至能够满足安全要求，由此产生的任何费用由供应商承担。

①系统属于具有高度安全性的计算机信息系统。

②供应商应对本系统安全性设计作出详细说明和建议，并符合相关的国家标准、等级保护要求，至少应包含以下条目：

信息分类和标记：将信息进行分类，根据其敏感性和重要性进行标记，以确保适当的保护措施。

访问控制：限制对信息的访问，确保只有经过授权的人员可以获得信息。

身份验证和授权：验证用户的身份，并为其分配适当的访问权限。

数据加密：对敏感数据进行加密，以确保即使在遭受未经授权的访问时也能保持机密性。

审计和监控：记录和监控系统的活动，以检测潜在的安全威胁和不正常行为。

物理安全：保护物理设备和设施，以防止未经授权的物理访问。

灾难恢复计划：制定灾难恢复计划，以确保在紧急情况下可以迅速恢复业务运营。

安全培训和教育：为员工提供信息安全培训，使其了解最佳实践和风险。

威胁情报和漏洞管理：监测威胁情报，及时处理漏洞，以减少潜在的威胁。

③网络安全

应保证各种网络资源的稳定可靠、合法使用；遵循国际安全规范及国家安全规范，保证系统的数据安全、应用安全、主机系统安全、网络安全及物理安全。

应保证所有网络信息的机密、完整、可用；④数据安全

系统内所有敏感数据必须采用高安全加密方式，主要包括数据通信网络内的存储、访问、修改和传输。

应符合国际、国家、行业技术标准及规范中有关的安全要求，系统设计时要遵守《中华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国数据安全法》、《信息安全技术个人信息安全规范》（GB/T35273—2020）、《信息安全技术生物特征识别信息保护基本要求》（GB/T40660—2021）中要求；传输和存储个人敏感信息时，应采用加密等安全措施。

3.可靠性

系统应进行可靠性设计，确定最佳的费用效能比以及可靠性增长方案，实现系统生命周期内的可靠性管理。

供应商应对本系统可靠性设计做出详细说明和建议，并符合相关的国家标准、要求。

4.开放性与可扩展性

系统应提供开放式的标准接口，以支持将来的扩展。

## 2.3	功能需求一览表

| 系统平台 | 子系统 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 多维心理健康大数据服务平台 | 数据中台子系统 | 平台需要提供数据接入功能，能够从江苏省大学生心理危机预防与干预研究中心接入大量测试及试用数据，同时对数据进行汇聚整合，形成数据中心。 - 平台需具备数据抽取功能，主要包括数据源管理、任务定义管理、任务分组、任务构建、实例管理和日志管理等功能。 - ▲平台需具备数据资源目录功能，主要提供对各种数据表的管理，收藏分类记录的功能，包括表数据、存储资源目录的查看以及数据资源收藏、申请，用户能够收藏数据表到列表中，也可以申请使用数据表的权限。 - 平台需要提供数据链路监测功能，定时检测数据链路中的数据流动和处理过程，提供数据链路运行状态信息，识别出异常情况及时发出告警通知，保障数据的安全传输。 - ▲平台需支持按照表名和表中文名进行查询，支持对列表信息进行重置操作，对某一元数据表可进行详情查看操作。元数据表包含表名、别名、表类型、所属目录、数据来源等属性，支持查看字段列表和表内容，支持设置数据主人。 - 平台需支持按照时间段对任务进行查询，以小时数记录任务运行时长并进行排行，以失败次数对失败任务进行排行，以百分比模式对成功任务和失败任务进行统计分析，以列表方式对模型和执行次数进行展示。 - 平台需支持按照目录名称和目录编码进行数据字典新增，可对数据字典进行删除操作。数据字典包含目录名称和目录编码属性。 - 平台需支持数据开发功能，支持对数据开发的工作流状态和任务状态进行统计，需支持SQL、SPARK、CONDITIONS等节点，并支持手动执行和定时调度，支持对实例按照名称、执行用户、状态、执行时间等条件进行查询。 - 平台需要具备对数据进行全面的质量检测和管理的能力，支持空值检测、自定义SQL、字段长度校验、唯一性校验、正则表达式、枚举值校验、表行数校验等质量规则，并支持手动执行和定时调度，支持查看质量任务实例的执行结果及日志。提供数据质量问题的多维度统计和可视化图表展示功能，帮助了解数据质量情况。 - ▲平台需要具备对平台数据资产集中管控的能力，提供数据资产分类标签化、元数据管理维护、数据资源快速搜索等功能，帮助对数据资产进行统一管理。 - 平台需要支持通过SQL、Java等多种开发语言进行数据开发，具备数据模型可视化开发、数据模型调度配置管理、数据模型自助分析等功能。 - 平台需支持通过开放API接口与提供数据源两种方式与其他高校平台进行关联，实现数据共享和互联互通，帮助沉淀共性数据集。 - ▲平台需具备API资源管理功能，用于对API进行管理等。支持查询、新增、修改、删除、详情、浏览数据等操作，包含API名称、所属目录、模型名称、模型中文名称、描述等属性。 - 平台需具备应用管理功能，用于对应用的管理等。支持查询、新增、启停、详情、修改、删除等操作，包含应用名称、应用key、应用密钥、有效时间等属性。可停用/启用应用。 - 平台需具备调用记录功能，用于记录调用情况等。支持通过名称，开始结束时间，状态查询等操作，包含API名称、appkey，调用时间、调用状态、耗时等属性。 - 平台需要具备数据分析的能力，为用户提供大屏管理和报表管理等相关功能，同时对数据指标进行分析、预警处理。 - 平台需要具备组件license管理功能，用户能够通过获取合法的License文件，在安装组件后将License文件配置到相应的组件中，以使用平台对应的功能。 |
|  | 数据应用构建子系统 | 平台需支持低代码完成图表构建，便于无IT背景的用户进行自助式数据分析。 - ▲平台需内置ETL工具，可以把校内各类型的软件系统、硬件设备、互联网数据等多类型数据进行采集，平台支持多种数据源的接入包括主流的关系型数据库、大数据库、API接口等。并提供可视化的数据采集监控管理。 - ▲针对数据接入后的数据清洗，平台需提供灵活的清洗组件，可以轻松应对常见的或者代码级复杂的数据处理场景，支持对HDFS、Hive等数据库的接入清洗。通过构建清洗流水线的方式进行管理。 - 系统需具备强大的复杂计算引擎，可以基于海量数据快速实时构建指标。方式包括：可输入由｛统计值｝，｛筛选.统计值｝，｛历史.统计值｝，以及｛[当前时间],{[报告时间]},{[筛选时间]},[历史时间]｝构成的四则运算表达式。也可以按照时间区间、数值区间、动态时间、统计值的数量，综合，平均值，最大值，最小值，分布、加权平均的各类计算方法。 - ▲平台需支持丰富的分析图表类型，并支持以组件化的方式，以很小的开发代价定制特殊的分析图表。同时，系统需支持高级图表的前端定制能力，并且完美兼容支持Echarts等主流图表技术。 - 仪表盘作为一个分析主题，需能够聚合各类图表、数据报告、图片、文本、时间、HTML组件等，在设计模式下，可以选择自动布局，也可以选择自由布局，并可以通过拖、拉、拽的方式去组合仪表板内各元素的内容。 - ▲平台需具备源数据的浏览功能，可以在界面上选择要显示的列/时间范围进行数据的过滤，数据报告可以进行保存结果可以导出为EXCEL。 - ▲平台中创建的图表/仪表板/数据报告需能够以公开连接的方式进行分享，公开链接可嵌入任何WEB网站或APP中直接集成，可以快速的集成学校的信息门户或应用系统中。 - ▲平台需支持以工作区的方式进行可视化资产的管理。在工作区里面，数据盒子、仪表板、数据报告、分析图表都属于可视化的资产，这些资产可以被分享、授权、复制、删除等。 - ▲平台需按照部门来分权限管理各自部门的可视化资产。其中分为公开目录和私有目录，公开目录中的资源对其他部门共享、私有目录中的资源只对部门内部进行开放。同样，这些资源也可以被分享、授权、复制等操作。 - 组织资源目录作为一个虚拟的动态生成的目录为用户提供数据看板服务。管理员通过对组织资源目录进行授权，有资源目录权限的用户，即可查看资源目录中的可视化资产。 - ▲平台的分析看板需支持WEB仪表板和移动仪表板的开发和预览。 - 平台需能够通过公开访问和身份登录验证两种方式进行移动看板的发布，系统会自动生成访问链接。此链接可以集成进微信、钉钉、we-link、移动校园APP等移动平台。 - 平台需支持多个条件组合筛选数据，能够快速查询到目标数据。 - ▲平台需要通过数据多级授权严格限制数据编辑、查看权限，确保领导、教师、学生的数据权限清晰明确。 - ▲平台需要提供数据共享授权功能，使各部门间能够共享数据，包括但不限于可视化图表、报表等。 - 平台能够通过工具，构建提供量表服务。 |
|  | 可组态融合展示子系统 | 平台需支持通过拖曳式操作快捷布局，提供包括但不限于内置图表、地图、KPI、表格等多种可视化效果，支持可视化插件机制，能通过大屏名称搜索相关大屏文件。 - ▲平台需支持制作各类复杂表格，包括折线图、饼图、柱形图、动态图表等，能够形成模板，使用时可直接调用模板进行修改。 - ▲平台需支持通过jdbc url、jdbc驱动类、数据源名称等关键信息的填写，连接到目标数据库进行访问；支持直连MySQL、SQL Server、Oracle、Hive等数据源完成多源交互分析。 - ▲平台需支持对图片、视频等静态文件进行系统管理，实现静态文件分类存放、快速查找等功能，可直接调用。 - ▲平台能够梳理各业务场景、关键指标及建设场景等需展示内容的详细信息，构建心理健康多维场景展示一级主题域和二级场景目录；通过场景多屏联动、组态编辑和场景接入展示技术，制作各高校心理服务平台可视化展示场景及联动展示效果。 - 通过数据中台平台进行数据中台BI工具和第三方数据产品等场景接入，实现场景接入联动展示建设成果的融合展示，接入场景和静态内容场景，包含全屏场景、二分屏场景、四分屏场景和自定义分辨率场景。 - 平台需要实现多屏之间联动展示效果，通过WebSocket长连接及Kafka消息队列技术，实现多屏之间事件监听与执行功能。多屏联动主要是解决多个客户端内容分发、操作指令、数据指令联动上问题。 - ▲平台需实现场景目录管理、场景管理、场景组合管理、场景汇报管理、场景组态编辑等功能，提升场景快速构建能力。场景组态编辑技术通过预置一些常用控件和功能，提供一个可编辑的模板，组合模板中的场景内容及功能，呈现不同的展现形式，生成自定义的页面，页面动态展示场景数据和静态资源，以此达到场景组态编辑的目的。 - 通过共用场景设计平台进行共性需求收集，围绕共性需求及展示效果，构建可视化场景共享素材库。共享素材库共分为图片、视频、场景URL、PPT等格式内容，同时支持自定义素材场景，为可视化场景构建提供高效支撑。 - 平台需含移动控制终端，包括：汇报管理、目录投放、服务监控、系统设置、语音控制等。 |
|  | 数字应用搭建子系统 | 平台需要能面向不同用户，提供多种身份认证方式以及电子签名服务，需支持通过简单的拖拽操作搭建各类数据收集表单，提供多种字段类型、函数与公式，实现包括但不限于表单个性化布局、子表单多数据接入、数据批量修改、数据跨表联动与调用等功能。 - 平台需提供可靠电子签名服务，能够证明电子数据在存储后未被篡改，实现业务行为可追溯、业务责任可认定，保证本平台数据的真实性、安全性和可靠性。 - ▲平台需具备工作台功能，用户可以根据自己的使用需要自定义工作台内容，包括页面版式的选择、快捷入口的创建、图表看板的添加以及常用应用的设置，管理员也可以给用户提前配置默认的工作台。 - ▲平台需提供有丰富的表单控件；并且绘制表单的过程要简单易懂，通过简单的拖拽就能够完成采集表单的页面布局，整个过程使用零代码开发，降低用户制作表单的门槛，实现包括但不限于自定义数据筛选、自定义个性化图表样式、辅助线设置、图表自适应、多维数据分析、图表联动等功能。 - 平台需提供可视化拖拽的流程引擎配置工具，以实现流程表单的审核流转。提供包括但不限于机器人自动处理、条件属性判断、动态流程责任人认定、流程提交检验、批量审核、流程催办、流程撤回、流程节点退转以及流程版本管理等功能。 - ▲系统需支持自定义提交成功之后的提交反馈提示功能。提交提示可以实现表单提交时保存本次提交的内容，以便对本人数据进行复用；并且可以在表单提交后对提交人进行反馈提示。 - ▲系统需支持自定义设置推送提醒的功能，针对满足条件的数据进行通知到对应的负责人。如在数据新增、修改或者数据到期时，可以对其设置提醒。以便更加科学合理地管理数据，提高工作效率 - ▲系统需支持自定义打印模板的设置，设计好的自定义打印模板可以在流程节点中、数据管理中进行使用。 - ▲平台需支持各类轻应用业务处理产生的数据可通过仪表盘方式来进行查看、分析和处理。 - 平台需具备通讯录功能，实现对组织机构的管理、用户的管理、角色的管理、管理员授权管理；支持根据平台对部门、人员、岗位信息进行同步更新。 - ▲平台需支持对接各类数据源的能力，包括数据中心、各业务系统数据库的能力。数据源当前支持常见关系型数据库，包括Oracle、Mysql、SQLserver等数据库。 - ▲平台需支持针对第三方的接口的插件能力，插件中心中具备各类型第三方插件，这些插件可以被系统中的各类功能进行调用。 |

以上列表中的所有功能项，均需要由具备CNAS资质的检测机构出具的认证报告。

## 2.4 数据中台子系统

### 2.4.1 数据资源目录

数据资源目录包括表数据、存储资源目录的查看，主要提供对各种表单管理，收藏分类记录的功能。

1.数据资产门户：在门户需显示当前共有的资源目录 数量、数据表数量、有效表数量以及有效字段数量，按数据分层显示各分组的表数量。此外提供表名称的查询，支持收藏数据表，申请数据表使用权限，对收藏及申请数量进行统计，每一个表都提供详情页面。

2.数据资源目录：需支持贴源层，资源层，分析层三个栏目表的搜索查询，可通过关键字、数据来源进行搜索。每一个层级界面都提供目录，将表归类，每一个表都提供详情界面。支持将数据资源目录中的数据导出，支持将外部数据导入到数据资源目录中。支持对某一数据表进行删除和详情查看操作。

3.标签管理：根据数据资产目录中的数据资产，为每个数据资产设置相应的标签，提供标签过滤功能，提供简洁易用的标签管理界面，进行标签的创建、编辑、删除、查看等操作。

### 2.4.2 数据链路监测

通过数据链路监测功能，数据中台能够数据链路监测提供实时的监测、故障排查、性能优化和资源管理功能，以确保数据链路的稳定性、可靠性和高效性，全面监控和管理数据的传输、处理和消费过程，提升数据中台的数据质量和数据交付能力，支持业务决策和数据驱动的创新。

1.实时监测数据传输：包括数据从源系统到目标系统的传输路径和传输速度。可以监控数据传输通道的可用性和性能，并提供实时的传输指标和统计信息。

2.检测数据处理异常：对数据进行验证和校验，确保数据在处理过程中的准确性和完整性。如果发现异常情况，监测功能可以及时发出警报或通知相关人员。

3.追踪数据消费情况：通过记录数据的消费者信息，包括消费时间、消费频率和消费量等，帮助用户了解数据的使用情况和影响范围，支持数据治理和合规性要求。

4.故障排查和分析：帮助用户快速定位和诊断问题的根源，并提供相关的日志和事件记录，加快故障修复和数据恢复的过程。

5.性能优化和资源管理：评估数据传输和处理的效率和性能，通过发现潜在的瓶颈和瓶颈点，并支持优化数据链路的配置和资源管理，以提高数据处理的速度和效率。

### 2.4.3 数据治理

数据治理的主要功能包括：元数据管理、质量规则管理、质量问题统计、质量任务管理、质量任务日志、质量工单分配、质量工单管理。

1.元数据管理：需支持按照表名和表中文名进行查询，支持对列表信息进行重置操作，对某一元数据表可进行详情查看操作。元数据表包含表名、别名、表类型、所属目录、数据来源等属性，支持查看字段列表和表内容，支持设置数据主人。

2.数据质量：平台需要具备对数据进行全面的质量检测和管理的能力，支持空值检测、自定义SQL、字段长度校验、唯一性校验、正则表达式、枚举值校验、表行数校验等质量规则，并支持手动执行和定时调度，支持查看质量任务实例的执行结果及日志。支持手动进行数据纠错、数据清洗和数据补全，提供数据质量问题的多维度统计和可视化图表展示功能，帮助了解数据质量情况。

3.质量工单：支持通过任务名称、规则名称、工单状态对工单进行筛选，支持数据主人对工单进行手动分配以及导入分配，支持对工单的处理以及处理结果的核查，支持查看核查记录的日志。

### 2.4.4 数据开发

数据开发功能是指在数据中台平台上进行数据开发和数据处理的一系列功能和工具。通过数据开发功能，用户可以更加方便和高效地进行数据处理和分析，提高数据中台的数据加工能力和数据交付速度，支持数据驱动的决策和业务创新。

1.数据计算和分析：包括数据聚合、统计分析、数据挖掘等。用户可以使用各种编程语言和查询语言（如SQL、Jar包等）进行数据处理和分析。

2.工作流和调度：允许用户创建和管理数据处理流程。用户可以定义数据处理任务的执行顺序、依赖关系和调度时间，以实现自动化的数据处理流程。

3.版本控制和协作：允许多个开发人员协同开发和管理数据处理代码和脚本。这有助于团队协作、代码管理和版本追踪。

4.调试和监控：帮助用户诊断和调试数据处理过程中的问题。用户可以查看日志、监测任务执行状态，并及时发现和解决潜在的错误和故障。

5.效率和性能优化：包括数据分区、数据索引、并行计算等，提高数据处理的速度和效率，加快数据开发的周期。

### 2.4.5 数据应用

数据应用主要为用户提供大屏管理和报表管理等相关功能，同时为数据指标进行分析、预警处理。

1.大屏管理：可对大屏文件进行新增，删减，修改，预览，复制，分享等操作，可选择对文件进行加密。需支持对图层进行管理，添加素材，文本，表格，图标等元素，配置画布可调整预览自适应，背景大小颜色，水印配置可添加删减水印。

模板管理：模板管理需支持创建新增新的模板，也可进行查看，分享，删除，使用，预览，复制等操作。

数据源管理：需支持查询所需的数据源，添加数据源时需填写名称，选择类型，填写驱动类，地址，用户名，密码并进行备注和高级配置测试链接后即可添加成功。对已编写好数据源可进行查看详情，修改，删除等操作。

静态文件管理：需支持对文件以图片，音频，视频三种方式进行分类，可通过输入名称查询所需文件，可添加文件，对现有文件可进行预览，编辑以及删除等操作。

2.报表管理：对数据进行报表化呈现。支持数据表格和图形报表的功能。

数据表格：将数据以自定义表格形式呈现。支持报表设计、预览模板、收藏模板、删除模板、复制模板、分享等功能。并具有模板案例可供添加，参考。

图形报表：将数据以自定义图表形式呈现。支持报表设计、预览模板、收藏模板、删除模板、复制模板、分享等功能。并具有模板案例可供添加，参考。

### 2.4.6 数据共享

数据共享主要包括API资源管理、应用管理、调用记录等功能，用于数据的应用及管理。

1.API资源管理：用于对API进行管理等。支持查询、新增、修改、删除、详情、浏览数据等操作，包含API名称、所属目录、模型名称、模型中文名称、描述等属性。

2.应用管理：用于对应用的管理等。支持查询、新增、状态、详情、修改、删除等操作，包含应用名称、应用key、应用密钥、有效时间等属性。可停用/启用应用。

3.调用记录：用于记录调用情况等。支持通过名称，开始结束时间，状态查询，删除等操作，包含API名称、appkey，调用时间、调用状态、耗时等属性。

## 2.5 数据应用构建子系统

### 2.5.1数据准备模块

1.智能数据接入

平台需内置ETL工具，可以把校内各类型的软件系统、硬件设备、互联网数据等多类型数据进行采集，平台支持多种数据源的接入包括主流的关系型数据库、大数据库、API接口等数据。并提供可视化的数据采集监控管理。

2.智能数据清洗与计算

针对数据接入后的数据清洗，平台需提供灵活的清洗组件，可以轻松应对常见的或者代码级复杂的数据处理场景，支持对HDFS、Hive数据库的接入清洗。通过构建清洗流水线的方式进行管理。

3.计算指标构建中心

系统需具备强大的复杂计算引擎，可以基于海量数据快速实时构建指标。方式包括：可输入由｛统计值｝，｛筛选.统计值｝，｛历史.统计值｝，以及｛[当前时间],{[报告时间]},{[筛选时间]},[历史时间]｝构成的四则运算表达式。也可以按照时间区间、数值区间、动态时间、统计值的数量，综合，平均值，最大值，最小值，分布、加权平均的各类计算方法。

### 2.5.2可视化分析（BI）模块

1.分析图表

平台需支持丰富的分析图表类型，并支持以组件化的方式，以很小的开发代价定制特殊的分析图表。同时，系统需支持高级图表的前端定制能力，并且完美兼容支持Echarts等主流图表技术。

2.仪表板

仪表盘作为一个分析主题，需能够聚合各类图表、数据报告、图片、文本、时间、HTML组件等，在设计模式下，可以选择自动布局，也可以选择自由布局，并可以通过拖、拉、拽的方式去组合仪表板内各元素的内容。

3.数据报表

数据报告是基于数据集的创建的各类数据表格，数据报告分两类：普通报告和透视报告。

普通报告：普通报告主要是源数据的浏览，可以在界面上选择要显示的列/时间范围进行数据的过滤，数据报告可以进行保存结果可以导出为EXCEL。

透视报表：应用于各类表格的上报，系统中的报表在导出后可以保留原样式。

### 2.5.3数据查看/钻取/过滤

数据查看：需支持在仪表板上或者图表上可以快速的查看数据并且导出。

数据钻取：仪表板或者图表中的任何部分都需支持钻取工具，向当前分组字段的下一级字段进行钻取，钻取的同时还会给同一仪表板中的其它图表应用一个当前区块的数据筛选。图表会联动变化。

数据过滤：仪表板或者图表中的任何部分都能够使用过滤工具，向位于同一仪表板中的其它图表添加过滤条件。

### 2.5.4数据外链分享

平台中创建的图表/仪表板/数据报告需能够以公开连接的方式进行分享，公开链接可嵌入任何WEB网站或APP中直接集成，可以快速的集成学校的信息门户或应用系统中。

### 2.5.5可视化资产管理

1.个人工作区：系统需支持以工作区的方式进行可视化资产的管理。在工作区里面，数据盒子、仪表板、数据报告、分析图表都属于可视化的资产，这些资产可以被分享、授权、复制、删除等。

2.机构工作区：机构工作区需按照部门来分权限管理各自部门的可视化资产。其中分为公开目录和私有目录，公开目录中的资源对其他部门共享、私有目录中的资源只对部门内部进行开放。同样，这些资源也可以被分享、授权、复制等操作。

3.组织资源目录：组织资源目录作为一个虚拟的动态生成的目录为学校各类用户提供数据看板服务。管理员通过对组织资源目录进行授权，有资源目录权限的用户，即可查看资源目录中的可视化资产。

### 2.5.6数据可视化分析移动适配模块

1.移动分析看板构建

平台的分析看板需支持WEB仪表板和移动仪表板的开发。

2.移动手机在线预览功能

平台需支持在移动端的效果预览，做到配置的效果所见即所得。

3.移动看板发布

系统需能够通过公开访问和身份登录验证两种方式进行移动看板的发布，系统会自动生成访问链接。此链接可以集成进微信、钉钉、we-link等移动平台。

## 2.6 可组态融合展示子系统

### 2.6.1 场景目录构建

能够梳理各业务场景、关键指标及建设场景等需展示内容的详细信息，构建心理健康多维场景展示一级主题域和二级场景目录；通过场景多屏联动、组态编辑和场景接入展示技术，制作各高校心理服务平台可视化展示场景及联动展示效果。

### 2.6.2 场景接入展示

通过数据中台平台进行数据中台BI工具和第三方数据产品等场景接入，实现场景接入联动展示建设成果的融合展示，接入场景和静态内容场景，包含全屏场景、二分屏场景、四分屏场景和自定义分辨率场景。

### 2.6.3 场景多屏联动

需要实现多屏之间联动展示效果，通过WebSocket长连接及Kafka消息队列技术，实现多屏之间事件监听与执行功能。多屏联动主要是解决多个客户端内容分发、操作指令、数据指令联动上问题。

### 2.6.4 场景设计平台

需实现场景目录管理、场景管理、场景组合管理、场景汇报管理、场景组态编辑等功能，提升场景快速构建能力。场景组态编辑技术通过预置一些常用控件和功能，提供一个可编辑的模板，组合模板中的场景内容及功能，呈现不同的展现形式，生成自定义的页面，页面动态展示场景数据和静态资源，以此达到场景组态编辑的目的。

### 2.6.5 可视化场景共享素材库

通过共用场景设计平台进行共性需求收集，围绕共性需求及展示效果，构建可视化场景共享素材库。共享素材库共分为图片、视频、场景URL、PPT等格式内容，同时支持自定义素材场景，为可视化场景构建提供高效支撑。

### 2.6.6 可组态移动控制终端

功能包括：汇报管理、目录投放、服务监控、系统设置、语音控制。

1.汇报管理：用于一般的汇报演示流程，汇报里面会配置多个场景组合，点击运行汇报时开始预加载整个汇报，点击运行场景组合时将大屏显示的内容切换为组合中的场景。演示场景时可以针对场景自身特性进行事件控制、语音播报等。

2.目录投放：用于临时运行单个场景，投放后可以针对场景自身特性进行事件控制、语音播报等。

3.服务监控：用于查看服务组件状态，保障演示成功运行。

4.系统设置：包含用户手册和一些其他系统配置功能。

5.语音控制：让用户可以通过语音指令便捷搜索和运行场景。

## 2.7 数字应用搭建子系统

### 2.7.1 流程审批

平台需提供流程审批中的可靠电子签名服务，解决多模式下的流程审批需要。提供数据权限审批服务，能够证明电子数据在存储后未被篡改，实现业务行为可追溯、业务责任可认定，保证本平台数据的真实性、安全性和可靠性。

### 2.7.2 工作台

工作台即系统的首页，可以让用户快速地处理各项事务。系统需根据用户的使用需要自定义工作台内容，包括页面版式的选择、快捷入口的创建、图表看板的添加以及常用应用的设置，管理员也可以给相关员工提前配置默认的工作台。

### 2.7.3 智能表单引擎

表单设计构建作为轻应用服务的核心能力之一，是应对学校当前各类各部门轻应用需求的关键，平台需提供有丰富的表单控件；并且绘制表单的过程要简单易懂，通过简单的拖拽就能够完成采集表单的页面布局，整个过程使用零代码开发，降低用户制作表单的门槛。

### 2.7.4 自定义流程引擎

当表单需要多方参与、按一定顺序提交数据时，就要用到流程。管理员提前设置好流程的节点，负责人和数据流转的路径。一旦数据提交后，就会进入流程，按照流程的设定进行流转。平台提供可视化拖拽的流程引擎配置工具，以实现流程表单的审核流转。

### 2.7.5高级扩展功能

1.提交提示：系统需支持自定义提交成功之后的提交反馈提示功能。提交提示可以实现表单提交时保存本次提交的内容，以便对本人数据进行复用；并且可以在表单提交后对提交人进行反馈提示。

2.推送提醒：系统需支持自定义设置推送提醒的功能，针对满足条件的数据进行通知到对应的负责人。如在数据新增、修改或者数据到期时，可以对其设置提醒。以便更加科学合理地管理数据，提高工作效率。

3.自定义打印模板：系统需支持自定义打印模板的设置，设计好的自定义打印模板可以在流程节点中、数据管理中进行使用。

### 2.7.6 仪表盘分析引擎

平台需支持各类轻应用业务处理产生的数据可通过仪表盘方式来进行查看、分析和处理。

### 2.7.7 通讯录

通讯录功能模块需实现对组织机构的管理、用户的管理、角色的管理、管理员授权管理；支持根据平台对部门、人员、岗位信息进行同步更新。

### 2.7.8开放平台

1.数据源：系统需具备对接学校各类数据源的能力，包括数据中心、各业务系统数据库的能力。数据源当前支持常见关系型数据库，包括Oracle、MySQL、SQLserver等数据库。

2.插件中心：平台需提供针对第三方的接口的插件能力，插件中心中具备各类型第三方插件，这些插件可以被系统中的各类功能进行调用。

### 2.7.9 移动平台

基于本平台构建的所有轻应用服务支持移动端的访问，需提供基于H5的页面，需要与WEB使用同一套管理后台配置，方便用户使用。移动端智能数据填报服务以H5适配，支持嵌入微信、企业微信以及校园APP进行无缝对接。

### 2.7.10后台管理

1.机构信息维护系统：需具备自定义系统设置，包括自定义Logo、自定义机构名称、自定义产品名称、系统用量统计等功能。

2.日志管理：为保障平台平稳运行，需针对平台使用过程中的访问日志与操作日志均做常态化管理，便于在出现相关问题时，能够及时通过日志进行研判系统或者用户使用的问题，排除相关风险。

3.系统监控：需实时了解平台运营状况，针对服务器内存消耗，存储，虚拟机等信息统一视角查阅管理。

### 2.8 云服务器购置

投标人需根据云服务器资源配置清单提供5年的云服务资源租用服务，并于项目实施完成后移交采购方，具体清单如下：

云服务器资源配置清单

| 序号 | 资源名称 | 软件系统 | 性能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLB负载均衡器 | 无 | 无 | 1个 |
| 2 | 应用服务器 | Ubuntu 18.04 LTS | CPU核心数8核，CPU主频≥2.4GHz，内存32G，存储空间500GB，系统盘50G，配套服务器操作系统 | 2台 |
| 3 | 中间件服务器 | Ubuntu 18.04 LTS | CPU核心数8核，CPU主频≥2.4GHz，内存64G，存储空间1TB系统盘50G，配套服务器操作系统 | 1台 |
| 4 | RDS数据库 | 无 | CPU核心数8核，内存16G，存储空间1TB，版本5.7，基础版 | 1个 |
| 5 | OSS文件存储 | 无 | 存储空间1TB | 1个 |
| 6 | 大数据服务器 | Ubuntu 18.04 LTS | CPU核心数12核，CPU主频≥2.4GHz，1台内存64G，2台内存32G，存储空间1TB系统盘50G，配套服务器操作系统以及大数据软件 | 5台 |

## 2.9 运维保障

### 2.9.1 故障诊断级别

系统在投入使用后，总会出现各种故障，而对于不同的故障对业务的影响是不同的。普通的故障不会带来太大的麻烦，而严重的故障则可能导致系统全面瘫痪。因此针对较为严重的系统故障，要求服务单位以最快的速度解决问题，这样就需要对所有故障事件进行分类和界定，以决定采取什么样的服务响应速度。

为此对用户服务请求做了分类，按照故障严重程度定义用户系统故障级别，将根据故障级别分别安排故障排除服务。一至四级技术故障的定义如下：

故障定义表

| 级别 | 严重程度 | 对产品功能或性能或操作的影响 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 严重的 | 系统已经瘫痪，系统工作受到严重影响，如果不立即实现恢复，会带来非常严重的损失。服务单位与我单位一起，调动各种资源，尽快排除故障。此时，双方需要始终保持联系。 |
| 二级 | 重大的 | 系统性能已经严重下降，对系统运作造成了重大的影响。尽力在工作时间内解决故障。 |
| 三级 | 一般的 | 系统的操作性能受损，功能已经削弱，但大部分系统运作仍可正常工作，还包括一些安装或配置方面的信息或支援。此时要求服务单位半小时以内响应，提供解决方案并付诸实施。 |
| 四级 | 轻微的 | 在产品功能、安装或配置方面需要信息或支援，很显然对系统运作几乎无影响，或根本没有影响。此时，到现场或指导用户直接排除故障。 |

### 2.9.2 故障响应机制

投标人需在投标文件中针对本项目制定详尽的应急处理预案，整个流程应严谨而有序。预案中应对项目实施的突发风险进行详细分析，并且针对各类突发事件，设计相应的预防与解决措施，并提供完整的应急处理流程。

### 三、项目管理

## 3.1	总体要求

采用现代项目管理方法，由招标人和投标人实施团队共同组成项目实施小组，双方严格遵循项目管理制度，按项目管理的原则进行实施和管理，建立一套科学、系统、规范和有效的项目管理体系和运作机制，以对整个项目实施过程及各环节起到科学有效的控制、监督和保障作用，确保项目实施的质量和效率。

在本项目实施过程中，须按照ISO9001质量认证体系及国家相关项目管理规定的质量控制方法和要求进行项目实施管理。

在项目实施过程中，投标人对招标人的任何意见和要求（包含：项目变更、索赔、事故处理、供货期改变、技术标准改变、重大实施方案改变等问题），均须书面提出，提交招标人审批。

## 3.2	团队要求

投标人中标后，应依据本项目特点和需求成立相应的组织机构，负责本项目全过程管控，本项目组织机构设置地点为南京市。投标人应配备的人员，包括但不限于项目负责人、技术负责人、项目实施人员、项目测试人员。具有要求如下：

| 在本项目担任职务 | 最低 人数 | 资历要求 | 工作内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲项目负责人 | 1 | 具有电子信息工程相关专业中级及以上职称，具备丰富的管理与协调经验，具备8年及以上工作经验。 | 负责项目全过程的管理与协调工作。 | 自项目启动至上线试运行结束，需全程服务于本项目。 |
| ▲技术负责人 | 1 | 具有电子信息工程相关专业高级及以上职称，具备8年及以上信息系统类似工作经验。 | 制定技术方案及系统接口规范，负责项目各阶段的技术工作。 | 自项目启动至上线试运行结束，需全程服务于本项目。 |
| 项目开发人员 | 5 | 具备3年及以上信息系统开发工作经验。 | 负责系统开发、接口集成、配置工作。 | 自项目启动至上线试运行结束，需全程服务于本项目。 UI设计人员、项目测试人员不得由项目开发人员兼任。 |
| UI设计人员 | 1 | 具备3年及以上UI设计工作经验。 | 负责系统人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。 |  |
| 产品创新人员 | 2 | 具备3年及以上信息系统产品设计经验。 | 负责系统功能设计工作。 |  |
| 项目实施人员 | 4 | 具备3年及以上信息系统实施经验。 | 负责系统部署、实施工作 |  |
| 项目测试人员 | 2 | 具备3年及以上信息系统的测试检测经验。 | 负责系统测试、检验。 |  |

## 3.3	▲质量管理

在本项目实施过程中，须按照ISO9001质量认证体系及国家相关项目管理规定的质量控制方法和要求进行项目实施管理。

投标人需根据本项目要求提出服务质量管理及监控具体措施，并对所提供的服务质量和标准做出明确可量化的承诺。

## 3.4	进度管理

投标人应安排充足的人力与技术投入，以保证项目的顺利实施。

投标人应对项目的进度进行检查和全过程控制，对项目执行过程中的各项任务进行动态管理，确保项目按照既定目标完成。

投标人应采取各种控制手段保证项目的各个阶段按计划实施。各阶段工作结束时，应结合工期、成本、质量等评价项目进度状况，分析其中的问题，并提出下一阶段工作安排。

投标人应制定包括（但不限于）项目进度计划、人员组织结构、项目实施计划、项目验收计划等。

投标人应按照批准后的所有进度计划实施生产、服务，并随时接受招标人授权代表的检查。

## 3.5 风险管理

投标人应对整个系统实施过程实行风险管理，并在投标文件中提供一份详细的项目风险管理方案，并重点分析系统实施过程中，技术、费用和时间安排上的风险，制定风险管理策略，在系统开始实施后跟踪这些风险并按照处置方案严格执行，按月提交风险分析报告。

## 3.6 变更管理

投标人应指定专人负责管理项目范围的变更。如果由于招标人需求改变或进度、人员安排造成项目范围变更，该人员应与项目经理及招标人负责人进行沟通、评估、调整项目计划，由招标人做出决策。

### 四、项目实施要求

在项目实施过程中，招标人与投标人之间应紧密合作。

项目实施内容包括：项目启动、需求分析、方案设计、开发集成、系统测试、上线试运行等。

投标人应充分考虑招标人项目工期要求，编制项目实施计划表。投标人需在投标文件中对项目实施计划进行分解，具体的实施计划在项目启动阶段，根据招标人实际工期进度进行调整，可根据招标人需求分阶段进行实施。

在项目实施阶段，投标人需按照标准开发规范建立规范、完整的维护服务文档。

投标人须指定专人定期进行回访，及时处理招标人意见。

投标人开发交付系统需达到招标人网络和数据安全检测要求，并无条件对发现的安全漏洞配合整改，在服务期内配合招标人的定期安全检查，并按照招标人要求配合系统安全更新。

## 4.1	项目启动

双方共同组建项目建设小组，进行项目宣贯与动员，对项目实施范围、各阶段的目标及项目总体计划做出明确定义。

## 4.2	需求分析

组织调研，熟悉招标方业务管理现状，收集业主意见与建议；学习国内外先进管理经验，在充分分析行业内外优秀实践案例的基础之上，结合自身特点，形成需求分析。

## 4.3	方案设计

在业务调研与需求分析工作的基础上，进行系统的概要设计和详细设计。根据前一阶段工作成果，拟定详细设计方案，并依据此规划进行系统开发工作。

## 4.4	开发集成

投标人根据总体规划和工作计划，进行系统功能的实施与开发工作，保证需求确认阶段的所有功能均予以实现。

项目实施过程中涉及与第三方系统进行接口的，由投标人提供接口方案，招标人组织第三方供应商共同完成接口的设计、开发、联调等工作，实现接口功能。

## 4.5	系统测试

测试方案中的测试用例要覆盖所有需求，有效测试用例执行率为99.9%，且必须完全满足项目性能要求。

投标人应按照系统的测试方案，进行产品的自测工作，并提交测试报告供。投标人应：

（1）在招标人所在地，搭建测试环境，进行系统部署和环境模拟。

（2）对测试方案和用例进行编制并提交。

（3）对系统进行功能测试、性能测试等。

## 4.6 上线试运行

（1）在试运行开始前，投标人应保证整个系统完全调试开通，并保持良好状态。

（2）投标人应协助招标人共同完成系统上线工作，招标人提供上架所需资质。

（3）投标人应及时修复不符合合同要求的任何设备或软件模块。

（4）试运行期间，各系统不允许出现系统性的故障。

### 五、项目验收

## 5.1	验收组织机构

招标人负责组织本项目验收小组，负责整个验收过程。本项目验收阶段，投标人按招标人要求组建验收组。投标人应组建有关专业技术人员构成的测试小组，并在项目验收小组指导下开展工作。投标人应会同招标人共同制定合适的验收和质量保证方案。

## 5.2	验收标准

按用户需求书完成相关的工作并提交项目成果，所有项目成果均已达到需求书要求，通过招标人的审查并签字确认。

系统性能、功能满足需求；试运行期间，系统运行稳定无宕机，各功能模块能支撑业务正常运作。

对于不满足用户需求书要求的投标人交付物，投标人应及时予以整改、修订、完善以满足要求。

## 5.3方案设计阶段评审

投标人在项目完成方案设计工作后，提交项目成果要求中方案设计阶段以及需求分析阶段的成果文档，并组织评审会，根据评审意见进行文档修改后提交招标人。

## 5.4上线试运行阶段审核

项目具备上线试运行条件，投标人应向招标人提出试运行申请及时间安排等供审批。经招标人审核，项目满足试运行标准后，平台上线试运行。

## 5.5初步验收

项目的初步验收需在一个月内进行，投标人应向招标人提出验收申请，招标人检查项目符合验收标准后，组织开展项目验收相关工作。

投标人须完成所有需求，系统在试运行期间稳定运行，并很好地完成了问题修复和优化完善。

提交本项目用户需求书要求的成果文档，并按要求完成项目全过程资料的归档。

## 5.6最终验收

投标人完成用户需求书中所有工作内容，在质保期结束后，向招标人提出终验申请，招标人检查项目符合验收标准后，组织进行项目最终验收相关工作。

## 5.7项目成果要求

项目的主要交付文件应以中文书写，必须符合通用格式标准，文档应分模块提交，投标人应向招标人提供的技术文件包括但不限于以下内容（以下文档的编写应符合招标人有关项目管理、开发管理、文档管理的规范和要求）：

| 序号 | 项目阶段 | 提交成果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动阶段 | 《功能清单》、《实施计划》 |
| 2 | 需求分析阶段 | 《用户需求书》 |
| 3 | 方案设计阶段 | 《接口设计》、《研发详细设计》、《测试方案》 |
| 4 | 开发集成阶段 | 《详细接口设计》、《数据库设计》、提测的软件版本 |
| 5 | 系统测试阶段 | 《测试用例》、分阶段测试报告 |
| 6 | 上线试运行阶段 | 《系统操作手册》 《部署环境说明》 |
| 8 | 验收阶段 | 《项目验收报告》 《项目终验报告》 |

### 六、其他

## 6.1维护服务

1.免费质保及维护期：不少于3年。从本项目功能顺利上线，试运行结束后进入质保期。

2.质保期内，投标人免费提供以下质量保障服务：

向招标人提供本项目服务项下问题或故障解决的技术支持与相应服务，以及提供软件升级的咨询服务。对于系统存在的问题、隐患、缺陷，投标人应立即响应，并无条件按要求整改和承担相应责任，并不向招标人收取任何费用。

投标人将提供给招标人一份详细的技术咨询联系办法，在合同质保期间内，供应商应至少委派2人负责驻场维保，并提供7×24小时远程支持服务，招标人系统管理员可以随时通过电话、电子邮件或者其他有效方式进行沟通，协助招标人解决软件相关问题及系统故障，投标人应在4小时内响应，并安排技术人员于24小时内解决问题，恢复功能正常运行。

若招标人遇到较为复杂的问题，一般通讯手段的咨询和远程方式无法解决的问题，投标人应在4小时内响应，12小时内安排技术人员赶到现场，并于24小时内解决问题，恢复功能正常运行。

3.质保期满后、运营期内，投标人仍应持续、稳定地向招标人提供本项目（招标范围内）所需的技术服务。超出招标范围内的功能要求，双方另行协商。

## 6.2售后支持服务

| 序号 | 服务类型 | 服务内容 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护和应急服务 | 对系统开发内容，提供 7*24热线服务，对提出的问题，如果电话无法解决，做到4小时内响应、24小时保证问题解决。 |  |
| 2 | 其他服务 | 对技术问题解答、投诉、咨询和规划可以通过热线、即时通讯、 EMAIL等方式进行在线服务。 |  |
| 3 | 后续服务内容 | 长期提供技术咨询服务。 |  |

## 6.3 知识产权及保密

1.投标人需保证提供的软件产品均为正版，保证招标人在使用本软件产品时不涉及任何专利权、商标权、著作权或其他知识产权的法律责任。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，投标人需积极与第三方交涉，并承担发生的一切损失、费用和法律责任。

2.招标人享有本项目实施过程中所有软硬件资产的所有权、使用权及管理权。供应商必须承诺为本项目开发、定义的相关协议、接口标准、应用软件，其知识产权归采购人所有，并向采购人提供软件源代码、所有数据和开放相关协议、接口标准。

3.安全保密要求：

投标人对本项目所有信息负有永久保密义务，不得用于本项目以外的任何用途，不得侵害、外泄或以任何直接或间接的方法使任何第三人知悉或使用。

投标人保证信息介质的使用安全，做好介质的管理工作，不能随意摆放。

投标人保证参与招标人工作过程中严格遵守关于网络安全的相关规定。

## 6.4合同款项支付

6.4.1预付款

在甲方收到乙方支付请求并附下列单据且证实其完整无误三十（30）天内，由甲方支付给乙方合同总价的百分之十（10%）：

（1）乙方出具的本次支付请求；

（2）经甲方确认的功能清单及实施计划；

（3）配齐项目团队人员；

（4）完成设计联络，提供相关证明文件；

（5）按甲方要求提供增值税专用发票或收据。

6.4.2上线款

在甲方收到乙方支付请求并附下列单据且证实其完整无误三十（30）天内，由甲方支付给乙方合同总价的百分之四十（40%）：

（1）乙方出具的本次支付请求；

（2）系统调试运行开通；

（3）经甲方确认的测试报告或其他证明材料

（4）甲方出具的系统已正式试运行的证明文件；

（5）按甲方要求提供增值税专用发票或收据。

6.4.3初验款

在甲方收到乙方支付请求并附下列单据且证实其完整无误三十（30）天内，由甲方支付给乙方合同总价的百分之四十（40%）：

（1）乙方出具的本次支付请求；

（2）项目验收评审通过证明文件；

（3）按甲方要求提供增值税专用发票或收据。

6.4.4最终验收款

在甲方收到乙方支付请求并附下列单据且证实其完整无误三十（30）天内，由甲方支付给乙方合同总价的百分之十（10%）：

（1）乙方出具的本次支付请求；

（2）质保期履约完成证明文件；

（3）竣工结算资料归档移交完毕；

（4）按甲方要求提供增值税专用发票或收据。

## 6.5履约保证金

合同签订后3个工作日内，乙方向甲方交纳合同金额10%作为本项目的履约保证金。合同履行结束后，甲方无息退还。

### 七、项目演示

1、投标人需在评标现场进行产品功能演示，本项目不接受PPT、视频等其他形式的演示材料。

2、演示内容如下：

（1）数据中台子系统：

- 具备数据抽取功能，主要包括数据源管理、任务定义管理、任务分组、任务构建、实例管理和日志管理等功能；

- 具备对数据进行全面的质量检测和管理的能力，支持空值检测、自定义SQL、字段长度校验、唯一性校验、正则表达式、枚举值校验、表行数校验等质量规则，并支持手动执行和定时调度，支持查看质量任务实例的执行结果及日志。提供数据质量问题的多维度统计和可视化图表展示功能，帮助了解数据质量情况；

- 支持通过SQL、Java等多种开发语言进行数据开发，具备数据模型可视化开发、数据模型调度配置管理、数据模型自助分析等功能；

- 具备组件license管理功能，用户能够通过获取合法的License文件，在安装组件后将License文件配置到相应的组件中，以使用平台对应的功能；

（2）数据应用构建子系统：

- 系统需具备强大的复杂计算引擎，可以基于海量数据快速实时构建指标。方式包括：可输入由｛统计值｝，｛筛选.统计值｝，｛历史.统计值｝，以及｛[当前时间],{[报告时间]},{[筛选时间]},[历史时间]｝构成的四则运算表达式。也可以按照时间区间、数值区间、动态时间、统计值的数量综合，平均值，最大值，最小值，分布、加权平均的各类计算方法；

- 仪表盘作为一个分析主题，需能够聚合各类图表、数据报告、图片、文本、时间、HTML组件等，在设计模式下，可以选择自动布局，也可以选择自由布局，并可以通过拖、拉、拽的方式去组合仪表板内各元素的内容。

（3）可组态融合展示子系统

- 实现多屏之间联动展示效果，通过WebSocket长连接及Kafka消息队列技术，实现多屏之间事件监听与执行功能。多屏联动主要是解决多个客户端内容分发、操作指令、数据指令联动上问题；

- 含移动控制终端，包括：汇报管理、目录投放、服务监控、系统设置、语音控制等。

（4）数字应用搭建子系统

- 提供流程审批中的可靠电子签名服务，解决多模式下的流程审批需要。为所有部门提供线上不见面审批服务，能够证明电子数据在存储后未被篡改，实现业务行为可追溯、业务责任可认定，保证平台数据的真实性、安全性和可靠性；

- 提供可视化拖拽的流程引擎配置工具，以实现流程表单的审核流转。提供包括但不限于机器人自动处理、条件属性判断、动态流程责任人认定、流程提交检验、批量审核、流程催办、流程撤回、流程节点退转以及流程版本管理等功能。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

（一）价格分（20分）

1.1价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×20分。分值保留小数点后1位。

（二）功能参数及商务要求等响应情况 （20分）

2.1根据各响应文件对技术参数条款响应情况进行评分，完全响应得20分。带“▲”号的为重要技术条款，每有一项负偏扣0.6分；其他未标记号的技术参数条款，未完全响应扣2分。（投标人需按照本采购文件第二章的具体功能技术要求和商务要求、第三章的团队成员要求等，在“技术参数响应及偏离表”以及“商务条款响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及商务承诺，并按采购文件要求提供相应证明材料并在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理）

（三）项目实施方案（20分）

3.1 项目管理方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目管理方案，包括质量、进度和风险管理方案，并有针对本项目的合理化建议，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（5分）

3.2项目实施方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案，包括方案设计、开发集成和系统测试等，并有针对本项目的合理化建议，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（5分）

3.3人员配置和培训方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的人员配置和培训方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（5分）

3.4项目验收方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的各阶段验收方案等，并有针对本项目的合理化建议，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（5分）

（四）售后服务（9分）

4.1 投标人根据项目的实际需求来制定完善、科学、合理可行的售后服务方案，包含但不限于本地化服务、24小时服务热线、保修内容及范围、技术人员安排、响应时间、故障排查处理等。售后服务方案描述科学、合理、具体、可行性强的得5分；方案比较合理完整的得3分；方案一般的得1分；未提供不得分。（5分）

4.2 供应商承诺在3年免费质保和维护期的基础上，每增加一年免费质保得2分，本项最多得4分。（4分）

（五）投标人履约能力（16分）

5.1 投标人具有有效期内的质量管理体系认证得1分；信息技术服务管理体系认证得1分；信息安全管理体系认证的得1分。（3分）

5.2投标人自2020年1月1日以来具有类似大数据平台开发或者软件升级改造项目业绩，每提供1个得2分，最多得10分（10分）

（投标人提供有效合同复印件，复印件需清晰可见内容主体，并且合同案例中合同的乙方必须与投标人的名称完全一致）

5.3 投标人项目负责人具有电子信息工程相关专业高级职称得1分。（1分）

5.4 投标人项目团队人员（除负责人外），具有电子信息相关专业工程师及以上职称，每提供一个得0.5分，最多得2分。（2分）

（投标人需提供证书复印件和投标人为其缴纳的近三个月的社保证明）

（六）功能演示（15分）

投标人需在评标现场进行产品功能演示，本项目不接受PPT、视频等其他形式的演示材料。

6.1数据中台子系统：

（1）具备数据抽取功能，主要包括数据源管理、任务定义管理、任务分组、任务构建、实例管理和日志管理等功能（1分）；

（2）具备对数据进行全面的质量检测和管理的能力，支持空值检测、自定义SQL、字段长度校验、唯一性校验、正则表达式、枚举值校验、表行数校验等质量规则，并支持手动执行和定时调度，支持查看质量任务实例的执行结果及日志。提供数据质量问题的多维度统计和可视化图表展示功能，帮助了解数据质量情况（1分）；

（3）支持通过SQL、Java等多种开发语言进行数据开发，具备数据模型可视化开发、数据模型调度配置管理、数据模型自助分析等功能（1分）；

（4）具备组件license管理功能，用户能够通过获取合法的License文件，在安装组件后将License文件配置到相应的组件中，以使用平台对应的功能（2分）；

6.2数据应用构建子系统：

（1）系统需具备强大的复杂计算引擎，可以基于海量数据快速实时构建指标。方式包括：可输入由｛统计值｝，｛筛选.统计值｝，｛历史.统计值｝，以及｛[当前时间],{[报告时间]},{[筛选时间]},[历史时间]｝构成的四则运算表达式。也可以按照时间区间、数值区间、动态时间、统计值的数量综合，平均值，最大值，最小值，分布、加权平均的各类计算方法（2分）；

（2）仪表盘作为一个分析主题，需能够聚合各类图表、数据报告、图片、文本、时间、HTML组件等，在设计模式下，可以选择自动布局，也可以选择自由布局，并可以通过拖、拉、拽的方式去组合仪表板内各元素的内容（1分）。

6.3可组态融合展示子系统

（1）实现多屏之间联动展示效果，通过WebSocket长连接及Kafka消息队列技术，实现多屏之间事件监听与执行功能。多屏联动主要是解决多个客户端内容分发、操作指令、数据指令联动上问题（1分）；

（2）含移动控制终端，包括：汇报管理、目录投放、服务监控、系统设置、语音控制等（2分）。

6.4数字应用搭建子系统

（1）提供流程审批中的可靠电子签名服务，解决多模式下的流程审批需要。提供线上数据权限审批服务，能够证明电子数据在存储后未被篡改，实现业务行为可追溯、业务责任可认定，保证平台数据的真实性、安全性和可靠性（2分）；

（2）提供可视化拖拽的流程引擎配置工具，以实现流程表单的审核流转。提供包括但不限于机器人自动处理、条件属性判断、动态流程责任人认定、流程提交检验、批量审核、流程催办、流程撤回、流程节点退转以及流程版本管理等功能（2分）。

展示效果符合且优于招标文件要求的，得15分，不符合招标文件要求的不得分，未提供的不得分。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 八、投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。