南京审计大学网络安全运维服务采购项目

询价函

采购编号：NSCN2020-013

各供应商：

我校拟对 网络安全运维服务 项目进行询价采购，现邀请贵单位进行报价，并提请注意以下事项：

- 项目名称： 南京审计大学网络安全运维服务采购项目

- 项目预算：￥5万元

三、项目概况：

本项目采购的校园网络安全运维服务，主要包括资产梳理清查、安全风险评估及整改加固服务、安全监测服务、深度漏洞扫描、应急响应支持、应急响应演练、安全培训等内容。

四、具体要求：

4.1技术需求

通过本项目提供的服务，探索我校校园网络建立安全服务保障体系，通过采用技术检测和管理双重手段，发现校园网络的安全防护及管理措施的缺失，及时提供网络安全检测、加固、应急响应/演练、宣传培训措施，配合学校实现常态化网络安全防护体系的建立和完善。

4.2服务要求

| 序号 | 具体服务内容 | 详细服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 资产梳理清查 | 通过资产梳理设备对内网及外网资产进行探测，发现内网和外网资产开放端口。输出文档应符合公安部、省教育厅要求的各项数据。 | 1次，出具报告《南京审计大学信息资产登记表》 |
| 风险评估 | 安全服务商须分析和评估网络环境及整体安全机制，形成风险评估报告并提出整改方案，涵盖但不仅限于以下内容：物理环境、网络环境、主机、应用系统、数据安全、安全保障体系等。 | 项目进场后40个工作日内提交报告及方案 |
| Web网站安全监测 | 通过专业的网站安全监控平台对学校基于B/S架构的业务系统进行监控，监测到攻击或安全隐患等异常情况及时提供告警服务，每月提供网站安全监测统计报表。检测范围：2个网站，服务内容包含但不限于：敏感字监控、挂马监控、性能监控、服务有效性监控等。 | 2站点 每月出具《南京审计大学网站安全监测报告》 |
| 渗透测试/新系统上线检测 | 渗透测试：安全服务商应制定合理的渗透测试方案，通过人工与工具结合的渗透测试方式进行系统安全测试。测试过程考虑测试自身的安全风险的规避，保证整个渗透测试过程都在可以控制和调整的范围之内，不影响系统的正常运行。 新系统上线检测：经授权后以人工方式对新上线系统进行深度漏洞扫描,包括常见及最新的系统漏洞、应用漏洞等。 | 渗透测试或新系统上线检测1个，出具渗透测试报告或上线检测报告 |
| 应急响应支持 | 安全服务商应提供5x8小时安全事件的应急响应工作，在接到校方应急响应服务请求后1小时内远程响应处置，不能解决的4小时内派应急响应小组赶到现场协助处置风险并在最短时间内排除风险。应急响应主要针对突发的网站安全故障、网络安全事件、应用系统安全事件、主机安全事件、黑客攻击事件等进行诊断、分析并协助解决。 | 1次 |
| 应急响应演练 | 模拟被攻击的安全事件，对安全事件进行响应，最终并形成演练报告 | 1次，出具演练报告 |
| 安全培训服务 | 为校方相关人员提供安全意识及安全技能、行业安全分析等相关培训。 | 1次 |
| 安全服务人员要求 | 安全服务商应提供若干名工作人员组成安全运维团队，提供基础安全运维服务，团队专业方向覆盖网络、服务器、存储、网络安全、桌面级服务等。安全服务商应指定一名有管理经验、具有较强管理和协调能力的技术人员作为安全服务的负责人，对安全运维团队进行工作管理和协调。 安全服务商应为本项目配备必要的专家团队，当安全运维团队遇到短时间无法解决的问题时，专家团队应通过远程指导或现场服务的方式，协助处置复杂疑难问题。 |  |

4.3其他要求

（1）响应单位具有信息技术服务标准ITSS运维服务资质。

（2）响应单位具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《信息安全服务资质认证证书》。

（3）响应单位近三年以来（自2018年7月1日）完成过类似服务项目。

（4）响应单位具有履行本项目所必需的设备、平台和专业技术能力。

（5）中标单位须与校方签订相关保密协议。

五、报价单编制及报价要求：

*1．各供应商须按照采购人规定的格式填制报价回复函（见附件1）并按要求提供相应附件（营业执照、《信息安全服务资质认证证书》、近三年以来完成过类似服务项目合同），报价回复函及附件扫描件邮件形式发送。

2. 请报价供应商根据实际情况综合考虑对完成本项目服务所有内容涉及的服务进行报价，报价时未列明的费用均视为报价供应商所作的优惠，结算时不予调整（因行程临时调整造成的费用除外）。

*3．报价总额不得超过项目预算（5万元），超过预算的采购人有权不接受该报价。

4．报价回复函提交接收邮箱为： 170006@nau.edu.cn  。

5．报价回复函发送时间：2020年11月6日下午14:00-14:30

- 确定成交供应商办法：在承诺完全响应采购人相关要求、确保服务质量的前提下，报价最低者作为成交供应商。采购人有权拒绝任何或所有的报价，对未成交原因，采购人有权不作解释。

- 价款支付（成交报价在服务期内不因政策性因素等做任何调整）：。

合同签订后，5个工作日内支付50%价款；项目验收后，5个工作日内支付余款。

八、联系人：高老师  025-58318709

南京审计大学

二〇二〇年十一月二日

附件1：

报价回复函

南京审计大学：

你方NSCN2020-015号询价函（包括更正公告，如果有的话）收悉，我方经详细审阅和研究，现决定参加本次采购项目报价。

我方郑重承诺：我方完全响应你方NSCN2020-015号询价函要求，并确保服务质量满足要求，并作出如下报价：

| 序 号 | 项目 | 单位 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资产梳理清查 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 风险评估 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | Web网站安全监测 | 项 | 1 |  | 2站点 |
| 4 | 渗透测试/新系统上线检测 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 应急响应支持 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 应急响应演练 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 安全培训服务 | 项 | 1 |  |  |
| 总价 |  |  |  | 人民币 元整 ¥ 元 |  |

报价供应商名称：                     （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：                 联系方式：